# Planificación de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Miembros del grupo | | | | |
| Semana | Adrián | Daniel | Juan | Rafael | Pablo |
| Mar. 18-22 | Diseño del modelo de datos. 2hx5 | | | | |
| Preparación y configuración del entorno de desarrollo 1hx5 | | | | |
| Implementar y probar el modelo de datos 1hx3 | | | Implementar la plantilla y menús generales del programa 2hx2 | |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | Elaboración y en ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |
| Mar. 25-29 | Reunión de toma de decisión frente a feedback 1hx5 | | | | |
| Desarrollo requisito RF1 al RF4  4h | Desarrollo requisito RF5  4h | Desarrollo requisito RF6 y RF7  4h | Desarrollo requisito RF8  3h | Desarrollo requisito RF9  3h |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | Elaboración y en ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |