# Planificación de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Miembros del grupo | | | | |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mar. 18-22 | Diseño del modelo de datos. 2hx5 | | | | |
| Preparación y configuración del entorno de desarrollo 1hx5 | | | | |
| Implementar y probar el modelo de datos 1hx3 | | | Implementar la plantilla y menús generales del programa 2hx2 | |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | Elaboración y en ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |
| Mar. 25-29 | Reunión de toma de decisión frente a feedback 0,5x5 | | | | |
| Desarrollo requisito RF1, RF2 y RF3  4,5h | Desarrollo requisito RF4 y RF5  4,5h | Desarrollo requisito RF6  4,5h | Desarrollo requisito RF7  3,5h | Desarrollo requisito RF8  3,5h |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | Elaboración y en ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |
| Abr. 1- 5 | Reunión de toma de decisión frente a feedback 0,5x5 | | | | |
| Pruebas requisito RF1, RF2 y RF3  4,5h | Pruebas requisito RF4 y RF5  4,5h | Pruebas requisito RF6  4,5h | Pruebas requisito RF7  3,5h | Pruebas requisito RF8  3,5h |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | Elaboración y en ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |
| Abr. 8-12 | Reunión de toma de decisión frente a feedback 0,5x5 | | | | |
| Perfeccionar, modificaR y probar según feedback y reunión los requisitos  RF1, RF2 y RF3  4,5h | Perfeccionar, modificar y probar según feedback y reunión los requisito RF4 y RF5  4,5h | Perfeccionar, modificar y probar según feedback y reunión los requisito RF6  4,5h | Perfeccionar, modificar y probar según feedback y reunión los requisito RF7  3,5h | Perfeccionar, modificar y probar según feedback y reunión los requisito RF8  3,5h |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | Elaboración y en ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |