# Planificación de tareas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Miembros del grupo | | | | | | |
| Semana | Adrián | Daniel | | Juan | | Pablo | Rafael |
| Mar. 18-22 | Diseño del modelo de datos. 2hx3 | | | | |  | |
| Preparación y configuración del entorno de desarrollo 0,5hx5 | | | | | | |
|  | | Interfaz del sistema  1hx1 | |  | Implementar modelo de datos y poblar la aplicación con casos de ejemplo  2,5hx1 |  |
| Mostrar información sobre cápsulas (Tests incluidos)  2hx1 | Interfaz del sistema  1hx1 | | Login de usuarios, listado y búsqueda de cápsulas publicadas.  (Tests incluidos)  2hx1 | |  | Implementar creación edición y borrado de cápsula básica (Tests incluidos)  2,5hx1 |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | | | Elaboración y ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |
| Mar. 25-29 | Reunión de toma de decisión frente a feedback 1hx5 | | | | | | |
| Cápsulas módulo y plan de pruebas de usuarios piloto: 4hx1 | Interfaz  4hx1 | | Privacidad en las cápsulas y automatización de los emails.  (Tests incluidos)  4hx1 | | Deadman switch(Tests incluidos)  3hx1 | Integración redes sociales (Tests incluidos)  3hx1 |
| Reunión de revisión del proyecto. 0,5hx5 | | | | | | |
| Preparación de documentación para la elaboración de la presentación 0,5hx3 | | | | | Elaboración y ensayo de la presentación en clase. 1,5hx2 | |